委托中标社会中介机构

分派审核中心项目负责人，将送审项目完整资料移交社会中介机构

财政项目预算审核中心

审核中心组织召开项目评审会议

社会中介机构根据会议的建议或决定出具评审结论征求建设方和施工方意见，出具正式评审报告

项目负责人介绍项目评审情况，其他人提出评审建议，并形成会议纪要

银川市政府投资项目结算评审流程图

审核中心项目负责人对报告进行复核检查，对于完成评审项目，由项目负责人、中心主任、分管局长签署审批流转单

由建设单位、项目管理单位（代建单位）、施工单位、社会中介机构签署定案单

审核中心盖章签发结算评审结论通知单，评审报告作为附件

6

5

4

3

2

1

1

对社会中介机构项目完成情况进行考评

审核中心登记台账，核算评审费用

整理资料形成档案，移交银川市档案馆

向建设单位发出正式报告

审核中心项目负责人对社会中介机构提交的初审意见稿根据项目重点进行抽查复核，并将提出的意见反馈给社会中介机构进行核实调整，项目评审中发生的争议问题由项目相关单位集体讨论协商解决。

社会中介机构按照委托评审通知委托期限将项目初审意见稿交审核中心

社会中介机构组织建设、施工等相关单位勘察项目现场，实施评审工作

向中标社会中介机构下达项目委托评审通知

项目主管业务科室审批，超概算工程费1.1倍以上或不符合审批条件，返回建设单位调整概算或退回

建设单位申报结算项目（400万元以上项目）

项目主管局长审批

审核中心主任审核批

审核中心主管局长审批

归档

定案

委托

评审

审定会

报审